AGENT GROUND · 사용자 스타일 학습용 회의록

# 영업 예측 대시보드 데이터 품질 개선 회의록

| 일시 | 2026-06-10 |
| --- | --- |
| 참석 | 강부장, 오대리, 한과장, 배책임, 윤매니저 |
| 목적 | 대시보드와 영업기획 집계의 금액 차이 원인을 제거하고 거래처 매핑, 품질 경고, 적재 상태, 권한 통제를 포함한 시범 운영 방안을 확정함 |

# 1. 현황 요약

- 5월 말 대시보드 월 예상 매출은 126억 원, 영업기획팀 수기 집계는 131억 원으로 5억 원 차이가 발생함.

- 주요 원인은 적재 기준 시각 불일치, CRM·ERP 거래처 코드 중복 및 누락, 해외 거래 환율 적용일 차이로 확인됨.

- 대시보드는 매일 오전 2시 적재분을 사용하지만 영업기획팀은 당일 오전 9시 CRM 자료를 사용하며, 화면 첫 부분에는 최종 적재 시각이 표시되지 않음.

- 거래처 매핑 오류는 43건이며 중복 반영 금액 2억 8천만 원, 연결 실패 누락 금액 1억 1천만 원으로 집계됨.

- 예상 종료일 누락은 전체 영업 기회의 7.4%, 확률이 기본값 50%인 건은 12.8%로 입력 품질 문제도 확인됨.

- 지난달 적재 실패가 두 번 발생했으나 화면에는 전날 데이터가 정상 데이터처럼 계속 노출됨.

# 2. 주요 논의

## 2.1 금액과 환율 기준

- 예상 매출과 확정 실적은 목적과 원천이 다르므로 하나의 계산 기준을 사용하지 않기로 함.

- 예측 금액은 매일 적재 시점의 전일 종가 환율로 환산함.

- 확정 실적은 ERP 전표의 원화 금액을 그대로 사용함.

- 예측 금액에는 적용 환율일과 통화 코드를 함께 저장하여 일별 변동 원인을 추적할 수 있게 함.

- 화면 상단에는 최종 적재 시각을 날짜, 시간, 시간대가 포함된 YYYY-MM-DD HH:MM KST 형식으로 표시함.

- 예상 매출과 확정 매출은 별도 컬럼으로 구분하고 각 기준을 툴팁으로 안내함.

## 2.2 거래처 매핑

- 현행 매핑 테이블에 유효 시작일, 유효 종료일, 매핑 상태, 변경 사유를 추가함.

- 과거 월을 다시 조회할 때 해당 시점에 유효했던 매핑을 사용하여 같은 결과를 재현할 수 있도록 적재 쿼리를 변경함.

- 영업기획 담당자가 변경을 요청하고 기준정보 담당자가 승인하도록 요청과 승인을 분리함.

- 요청자, 승인자, 승인 시각을 감사 로그에 기록함.

- 긴급 변경은 임시 상태로 등록하여 집계에는 포함하되 화면에 경고를 표시함.

- 미승인 상태는 노란색 아이콘과 상태 문구로 안내하고 다음 영업일 정오까지 승인되지 않으면 빨간색 상태와 운영 알림으로 전환함.

- 색상만으로 상태를 구분하지 않도록 아이콘과 텍스트를 함께 제공함.

- 금액 영향이 5천만 원 이상인 9건을 우선 정비하고 나머지는 최근 3개월 거래가 있는 건부터 처리함.

## 2.3 예측 품질 등급

- CRM 스키마 변경은 이번 범위에서 제외하고 대시보드에서 종료일, 확률, 최근 활동일을 조합하여 품질 등급을 계산함.

- 낮은 신뢰도는 단일 조건이 아니라 두 가지 이상 품질 조건을 충족한 경우로 제한함.

- 낮은 신뢰도 건도 총예측 금액에서 제외하지 않으며 금액과 비중을 별도 표시함.

- 사용자가 상세 화면에서 누락 필드와 낮은 등급 판정 사유를 확인할 수 있도록 함.

- 낮은 신뢰도 예측 금액 비중의 시범 목표는 현 추정 18%에서 12% 이하로 정하되 첫 주 결과에 따라 재조정할 수 있는 잠정 목표로 관리함.

## 2.4 적재 실패와 API 상태

- 적재 실패 시 화면에 마지막 성공 시각과 실패 상태를 표시함.

- 실패 10분 뒤 1차, 20분 뒤 2차 재시도를 수행하고 두 번 실패하면 운영 채널과 담당자 메일로 알림을 보냄.

- 장애 중에도 다운로드는 허용하되 파일에 데이터 상태, 기준 시각, 경고 내용을 포함함.

- API 응답에는 기존 필드를 변경하지 않고 선택 필드로 data_status, last_success_at, warning_count를 추가함.

- 시범 전 이전 버전 복구 절차를 연습하고 배포 스냅샷으로 30분 이내 복구할 수 있도록 함.

## 2.5 권한 통제

- 조직 개편 이후 사용자 그룹 반영이 하루 늦어져 다른 지역의 합계 금액이 보인 사례를 권한 위반으로 분류함.

- 장기적으로는 인사 시스템에서 예정 조직과 적용일을 받는 인터페이스가 필요함.

- 이번 범위에서는 영업지원팀이 조직 개편 전날 변경 목록을 제공하고 IT운영팀이 수동 반영한 뒤 다음 날 자동 검증함.

- 지역별·직급별 전용 테스트 계정 12개로 권한을 검증하며 실제 사용자 계정은 복제하지 않음.

- 보안팀 승인을 받은 테스트 계정만 사용함.

# 3. 의사결정

- 예측 금액은 적재 시점 전일 종가 환율, 확정 실적은 ERP 원장 원화 금액을 사용함.

- 최종 적재 시각과 환율 기준을 화면에서 직접 확인할 수 있게 함.

- 거래처 매핑은 유효 기간과 승인 이력을 관리하고 과거 시점 재현이 가능하도록 변경함.

- 긴급 미승인 매핑은 집계에 포함하되 승인 기한에 따라 경고 수준을 구분함.

- 낮은 신뢰도 건을 총액에서 제외하지 않고 금액·비중·판정 사유를 별도 제공함.

- 적재 실패는 두 번 재시도한 뒤 사용자 상태 표시와 운영 알림을 수행함.

- 시범 대상은 수도권 영업1팀, 중부 영업2팀, 글로벌영업팀 총 32명으로 정함.

- 시범은 2026-06-22부터 2026-07-03까지 진행하고 6월 26일 중간 점검, 7월 6일 최종 평가를 실시함.

- 전사 확대는 자동으로 진행하지 않고 7월 6일 평가 회의에서 성공 기준 충족 여부를 확인한 뒤 결정함.

- 금액 차이 2% 초과, 다른 지역 권한 노출, 적재 연속 3회 실패 중 하나가 발생하면 시범을 중단함.

# 4. 성공 기준

- 대시보드와 기준 집계의 금액 차이 0.5% 이하

- 거래처 중복·누락 경고 미처리 건 5건 이하

- 낮은 신뢰도 예측 금액 비중 잠정 12% 이하

- 적재 실패 30분 이내 감지 및 사용자 상태 표시

- 시범 사용자의 80% 이상이 기준 시각과 품질 경고를 과업 테스트에서 올바르게 이해

- 첫 화면 95백분위 응답 시간 5초 이하

# 5. 후속 조치

| 담당 | 조치 | 기한 |
| --- | --- | --- |
| 오대리 | 금액 차이, 낮은 신뢰도 비중, 경고 미처리 건을 포함한 품질 기준값과 검증 쿼리 준비 | 2026-06-17 |
| 오대리 | 확정된 지표 정의와 원천 데이터 기준 문서 배포 | 회의 후 |
| 한과장 | 금액 영향 5천만 원 이상 거래처 매핑 9건 정비 | 2026-06-12 |
| 한과장 | 전체 거래처 매핑 오류 43건 정비 | 2026-06-17 |
| 배책임 | 화면·적재·알림·API 상태 필드 변경과 통합 테스트 완료 | 2026-06-19 |
| 배책임 | 지역별·직급별 전용 계정 12개 권한 테스트 수행 | 2026-06-19 |
| 배책임 | 이전 버전 복구 훈련 수행 | 2026-06-19 오후 |
| 윤매니저 | 한 장짜리 빠른 안내서, 과업 테스트 세 문항, 15분 참고 영상 준비 | 2026-06-19 |
| 윤매니저 | 시범 세 팀 교육 참석자 확정 및 문의 채널 운영 | 시범 시작 전 |
| 강부장 | 기준정보팀 정비 협조와 영업지원팀 권한 변경 목록 요청 | 2026-06-10 업무 종료 전 |

# 6. 운영 방식

- 시범 문의는 전용 채널에서 받고 데이터 오류, 사용법, 개선 요청 태그로 구분함.

- 문의 현황은 매일 오후 4시에 공유함.

- 적재 장애 중 다운로드 파일에는 별도 데이터 상태 시트를 추가함.

- 시범 종료 후 사용 만족도만으로 확대하지 않고 모든 데이터 품질·권한·성능 기준을 함께 평가함.

- 금액 차이가 2%를 넘거나 권한 노출이 발생하면 즉시 이전 버전 복구 절차를 수행함.

# 7. 확인 필요

- 감사 로그 보관 기간: 1년을 제안했으나 보안팀 검토 전에는 미확정임.

- 인사 시스템 예정 조직 인터페이스: 장기 과제로 분리했으며 담당 부서와 일정은 미정임.

- 낮은 신뢰도 비중 12% 목표: 시범 첫 주 결과에 따라 현실성을 재검토함.

# 8. 회의록 작성 기준

- 원인, 결정, 검증 기준, 담당자와 기한이 연결되도록 안건별로 통합해 기록함.

- 확정되지 않은 목표와 장기 과제는 확인 필요로 분리함.

- 모바일 필터, 그래프 색상, 점심 메뉴 등 이번 데이터 품질 결정과 관계없는 내용은 제외함.

- 발언자별 대화 순서를 옮기지 않고 실제 실행에 필요한 정보 중심으로 요약함.